О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Июнь 2022г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь | КЛ 6кВ № 1 от ПС № 234 до РТП № 1 | 6.06.2022 | 10.06.2022 | капитальный |
|  | КЛ 6кВ № 2 от ПС № 234 до РТП № 1 | 14.06.2022 | 17.06.2022 |  |
|  | КЛ 6кВ от РТП № 1 до РТП № 3 | 20.06.2022 | 24.06.2022 |  |