О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Июль 2022г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | ВЛ 10кВ ф. 13 ПС Заокская | 01.07.2022 | 6.07.2022 | капитальный |
|  | КЛ 10кВ ф. 13 от ВЛ 10кВ до КТП-1 ВП-1 |  |  | капитальный |
|  | ВЛ 0,4кВ от КТП-1 ВП-1 до ШР 1.1; ШР 1.2 | 7.07.2022 | 12.07.2022 | капитальный |
|  | ВЛ 0,4кВ от ШР1.2 до ШР 1.3 |  |  | капитальный |
|  | ВЛ 0,4кВ от ШР1.3 до ШР 1.4 |  |  | капитальный |
|  | ВЛ 0,4кВ от КТП-1 ВП-1 до ШР 1.5; 1.6 |  |  | капитальный |
|  | ШР 1.1; ШР 1.2; ШР 1.3; ШР 1.4; ШР 1.5; ШР 1.6 | 13.07.2022 | 15.07.2022 | капитальный |
|  | ТП № 13 | 18.07.2022 | 21.07.2022 | капитальный |
|  | КТП 5916 АО «Технопарк» | 22.07.2022 | 26.07.2022 | капитальный |
|  | КЛ 6кВ от РТП 5 до ТП 21 | 27.07.2022 | 29.07.2022 | капитальный |