О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Май 2024г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| май | ЗРУ 6кВ ПС № 234 «Насосная», яч. 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Капитальный |
|  | КЛ 6кВ от РП-7 до ТП 7-9 | 27.05.2024 | 31.05.2024 |  |