О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Август 2024г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| август | КЛ 6кВ РТП 1 – РТП 2 | 5.08.2024 | 9.08.2024 | Капитальный |
|  | КЛ 0,4кВ КТП 1 Приволье – РЩ 1.5 | 12.08.2024 | 15.08.2024 |  |
|  | КЛ 0,4кВ КТП 1 Приволье – РЩ 1.6 | 16.08.2024 | 21.08.2024 |  |
|  | ЗРУ 6кВ ПС № 234 яч. 16, 18, 20, 22, 24, 26. | 22.08.2024 | 31.08.2024 |  |